Утверждена

 постановлением администрации

 муниципального образования «Чародинский район»

 Республики Дагестан

 от \_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_ 2019г. № \_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ**

**В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН»**

**РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2019-2024 ГОДЫ**

с. Цуриб

 2019 г.

П А С П О Р Т

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН НА 2019-2024 ГОДЫ

|  |  |
| --- | --- |
| НаименованиеПрограммы | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Чародинский район» на 2019-2024 годы (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;Паспорта национального проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального проекта «Комфортная городская среда в Республике Дагестан»; Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;Федеральный закон от 29.11.2018 г. № 459-ФЗ «О Федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;Закон Республики Дагестан от 25.12.2018 г. № 93 «О республиканском бюджете Республики Дагестан на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;Постановление Правительства РФ от 09.02.2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; Приказ Минстроя России от 18.03.2019 г. № 162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;Государственная программа Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2019-2024 годы;Соглашение с Минстроем РД о предоставлении в 2019 году субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету муниципального образования «Чародинский район» на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Чародинский район» на 2019-2024 годы (далее – Соглашение) |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация муниципального образования «Чародинский район» Республики Дагестан (далее – Администрация) |
| УчастникиПрограммы | Администрация;подрядные организации;предприятия, организации, учреждения (по согласованию);жители муниципального образования «Чародинский район» |
| Цели Программы | Создание комфортной городской среды на территориях населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел., входящих в состав поселений муниципального образования «Чародинский район»; создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды, до 30 процентов |
| Задачи Программы | Создание механизмов развития комфортной городской среды; обеспечение комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды  |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды – 9; доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды – 30 % |
| Срок реализации Программы | 2019 – 2024 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы | Общий объем финансирования Программы в 2019-2024 годах за счет всех источников составляет 10114,0 тыс. руб., из них:за счет средств федерального бюджета – 9507,16 тыс. рублей;за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 101,14 тыс. рублей;за счет средств местного бюджета – 505,7 тыс. рублей, в том числе на 2020 год: общий объем средств – 2940,0 тыс. рублей, из них:за счет средств федерального бюджета – 2763,6 тыс. рублей;за счет средств республиканского бюджета РД – 29,4 тыс. рублей;за счет средств местного бюджета – 147,0 тыс. рублей |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Утверждена (актуализирована) муниципальная программа формирования современной городской среды с проведением общественных обсуждений;вовлечено за период 2019-2024 годы более 30 % граждан от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды; реализованы мероприятия по благоустройству общественных, территорий, предусмотренные муниципальной программой формирования современной городской среды;повышено качество городской среды на территориях реализации проектов;созданы дополнительные временные рабочие места |

I. Характеристика текущего состояния сферы благоустройства

в муниципальном образовании «Чародинский район»

**Расположен в высокогорной части Центрального Дагестана в бассейне реки Кара — Койсу.**

**Район граничит на юго-западе и западе с Тляратинским и Шамильским районами, с Тляратинским протяжённость границы-50,7 км. и с Шамильским  — 27,3 км. по гребню Нукатлинского хребта.**

**С севера и севера-востока район граничит с Гунибским и с Лакским районами, протяжённость границ с Гунибским — 34,7 км. и с Лакским — 29,4 км.**

**На юго-востоке район граничит с Рутульским районом. Граница проходит по гребню Дюльтидагского хребта протяжённостью 15,8 км.**

**Территория района имеет протяжённость в длину с севера на юг 50-55 км, в ширину с востока на запад 20-25 км.**

**Районный центр село Цуриб удалён от столицы Республики Дагестан на расстояние 180 километров.**

**Общая площадь района – 115680 га. (1156 кв.км.)**

Численность населения Чародинского района составляет на 01.01.2019 г. составляет 15,054 тыс. чел.

Общая площадь жилого фонда – 366,5 тыс. кв. м, в том числе жилищный фонд в 50 многоквартирных домах 28,1 тыс.кв. м.

Обеспеченность населения Чародинского района жильем, в расчете на одного жителя, составляет 28,2 кв. м общей площади жилого фонда.

В состав Чародинского района входят  53 населенных пунктов, образующих 13 сельских поселений – муниципальных образований.

Протяженность автомобильных дорог района составляет 214,3 км, в том числе республиканского значения – 26,1 км и местного значения – 188,2 км. Доля протяженности автодорог местного значения с твердым покрытием составляет 2,5 км или 1,3%.

Территория района изрезана мелкими речками и ручьями, протекающими в глубоких каньонах. Неоднородностью рельефа Чародинского района обусловлена вертикальная климатическая зональность. С подъемом в горы климат становится более прохладным, полусухим, с резко выраженными колебаниями температуры воздуха. Климат района — континентальный с умеренно холодной зимой и теплым летом, умеренной увлажненностью, выраженной засушливостью на южных склонах и достаточной увлажненностью на северных. Средняя зимняя температура -4° С, абсолютный минимум -29° С, средняя летняя температура +18° С. Среднее годовое количество осадков 400-600 мм. Солнечных дней в году свыше 300. Климатические особенности благоприятны для проведения климатотерапии (особенно эффективно лечение бронхиальной астмы).

Гористый рельеф района создает трудности при обработке почвы (в результате здесь исторически сложилось террасное земледелие. Посевы размещены на небольших участках и механизация возделывания сельхозкультур затруднена). Почвы – горно-луговые, черноземовидные; содержание гумуса 5-7%.

На больших высотах расположены субальпийские луга, являющиеся хорошими пастбищами для скота.

Общая площадь, занимаемая лесными массивами и кустарниками – 7430 га (хвойных – 74%, лиственных – 26%). Из хвойных пород преобладают кавказская сосна, в незначительном количестве туя. Из лиственных - береза, дуб, чинар, дикая яблоня и груша. Из кустарников - шиповник, боярышник, можжевельник, барбарис, по рекам – облепиха.

Из 53 населенных пунктов, наиболее крупными центрами социального тяготения, в которых должны получить развитие все отрасли социально-культурного обслуживания, включая создание комфортных условий проживания жителям села на основе реализации комплексных проектов благоустройства территорий, обеспечения их эксплуатации и содержания, в соответствии с утвержденными в муниципальных образованиях правилами благоустройства являются – с. Цуриб с численностью населения 2,947 тыс. чел., с. Ириб – 1,284 тыс. чел.

Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, будут иметь сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социального тяготения.

Природно-климатические условия Чародинского района, его географическое положение и рельеф создают благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий и развития инженерной инфраструктуры.

«Благоустройство» - совокупность мероприятий, направленных на создание благоприятных, здоровых и культурных условий жизни и досуга населения на территории муниципального образования, включающих в себя работы по строительству и ремонту объектов благоустройства, малых архитектурных форм, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, обустройству городской среды, внешней рекламы и информации, созданию внешнего облика населенного пункта.

В целях реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» и настоящей муниципальной программы:

понятие «городская среда» применяется как к городским, так и к сельским поселениям;

под благоустройством территорий муниципальных образований или под муниципальными образованиями подразумевается благоустройство территорий населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел. – сс. Цуриб и Ириб;

благоустройство общественных территорий – мероприятия по благоустройству территории муниципального образования соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий);

под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам;

использованы следующие сокращения:

федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» национального проекта Российской Федерации «Жилье и городская среда» – Федеральный проект;

соглашение о предоставлении в 2020 году субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету муниципального образования «Чародинский район» на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Чародинский район» на 2019-2024 годы – Соглашение;

администрация муниципального образования «Чародинский район» Республики Дагестан – Администрация;

муниципальная программа «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Чародинский район» на 2019-2024 годы – Программа.

Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий общего пользования, дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к дворовым территориям, от состояния которых во многом зависит качество жизни населения.

Текущее состояние большинства дворовых и общественных территорий в муниципальных образованиях не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. До настоящего времени благоустройство дворовых территорий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по благоустройству практически не производились: работы по содержанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, устройство парковок для временного хранения автомобилей.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: введение новых современных требований к благоустройству и содержанию дворовых территорий, недостаточное финансирование мероприятий в предыдущие годы, отсутствие комплексного подхода к решению проблемы формирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной для проживания населения.

При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным.

При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, создать гармоничную архитектурно-ландшафтную среду, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Несмотря на имеющиеся положительные тенденции в развитии благоустройства и озеленения, необходимо отметить и ряд существующих проблем: недостаточное финансирование на выполнение работ по реконструкции зеленых насаждений рядовых посадок, созданию парковых зон.

Решениями Советов депутатов поселений Чародинского района муниципального образования, в 2017 году приняты обновленные Правила благоустройства территорий муниципальных образований муниципального образования «Чародинский район», в которых установлены требования к комплексному благоустройству микрорайонов и дворовых территорий муниципальных образований на долгосрочный период.

В настоящее время сфера благоустройства муниципальных образований муниципального образования «Чародинский район» представлена следующими показателями:

количество и площадь благоустроенных дворовых территорий в муниципальных образованиях (обеспеченных твердым покрытием, позволяющим комфортное передвижение по основным пешеходным коммуникациям в любое время года и в любую погоду, освещением, игровым оборудованием для детей возрастом до пяти лет и набором необходимой мебели, озеленением, оборудованными площадками для сбора отходов), (ед./кв. м) – 0;

доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, (%) – 0;

охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципальных образований), (%) – 0;

количество и площадь площадок, специально оборудованных для отдыха, общения и проведения досуга разными группами населения муниципальных образований (спортивные площадки, детские площадки, площадки для выгула собак и другие), (ед./кв. м) – 12/10000;

доля населения, имеющего удобный пешеходный доступ к площадкам, специально оборудованным для отдыха, общения и проведения досуга, от общей численности населения муниципальных образований. Под удобным пешеходным доступом понимается возможность для пользователя площадки дойти до нее по оборудованному твердым покрытием и освещенному маршруту в течение не более чем пяти минут, (%) – 10;

количество общественных территорий в муниципальных образованиях (парки, скверы, набережные и т.д.), (ед.) – 4/11300;

количество и площадь благоустроенных общественных территорий (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий, (ед./кв. м) – 0/0;

количество и площадь общественных территорий от общего количества таких территорий, нуждающихся в благоустройстве, (ед./кв. м) – 4/11300;

площадь благоустроенных общественных территорий, приходящихся на 1 жителя муниципального образования (кв. м/чел.) – 0;

объем финансового участия граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий в муниципальных образованиях, (млн. руб.) – 0;

трудовое участие граждан, организаций в выполнении мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий – регулярно проводимые субботники по их очистке и озеленению.

Уникальную возможность реализовать современные комплексные подходы к формированию комфортной городской среды дает реализация настоящей Программы, разработанной в рамках федерального проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».

До утверждения и начала реализации проект муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Чародинский район» на 2019-2024 годы подлежит опубликованию для проведения в установленном порядке процедуры публичных обсуждений с привлечением широкой общественности, в соответствии с Порядком общественного обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной городской среды в муниципальном образовании «Чародинский район» на 2019-2024 годы, утвержденным постановлением администрации муниципального образования «Чародинский район» от 12 декабря 2017 г. № 123.

Реализация Программы осуществляется по двум направлениям:

- благоустройство дворовых территорий в муниципальных образованиях;

- благоустройство наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования (общественных территорий) в муниципальных образованиях.

Мероприятиями настоящей программы предусматривается благоустройство наиболее интенсивно используемых жителями территорий, территорий жилой застройки, общественных территорий, территорий, приспособленных для выполнения разнообразных функций (многофункциональные территории), дворовые пространства и другие.

В целях организации процесса комплексного благоустройства, по результатам инвентаризации и оценки текущего состояния сферы благоустройства, проведенного в ходе натурного обследования территорий населенных пунктов Чародинского района с численностью населения свыше 1000 чел., Администрацией проводятся мероприятия по подготовке паспорта благоустройства территорий, который позволит оптимизировать как процесс ухода и содержания территорий, так и их дальнейшего развития (например, осуществить проектирование и строительство детских площадок, размещение мест отдыха, выделение дополнительных мест для парковки и т.д.).

Паспорт благоустройства территорий, подготовленный в соответствии с формой, утвержденной приказом Минстроя РД от 16.06.2017 г. № 112 «Об утверждении Порядка инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», включает границы и общую площадь территории, присутствующие и планируемые к размещению объекты благоустройства и их характеристики (в том числе общий уровень благоустройства – состояние дорожного покрытия, освещенность территории, наличие и состояние малых архитектурных форм, и т.д.). Паспорт также сопровождается картографическими материалами с нанесенными на них объектами благоустройства.

II. Приоритеты политики благоустройства, формулировка целей

и постановка задач Программы

Современный гражданин воспринимает всю территорию населенного пункта как единое пространство и ожидает от него безопасности, комфорта, функциональности и эстетики. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить градус социальной напряженности, на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости.

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации Программы определены:

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

Паспортом национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденным президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. № 16);

Государственной программой Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710;

Государственной программой Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2019-2024 годы.

1. В этой связи, приоритетами муниципального образования «Чародинский район» в области благоустройства являются:

создание безопасной, удобной, экологически благоприятной и привлекательной городской среды, доступной для инвалидов и других маломобильных групп населения;

учёт потребностей и запросов жителей и других субъектов городской среды, их непосредственное участие на всех этапах реализации Программы;

обеспечение соответствия элементов городской среды на территориях муниципальных образований установленным критериям;

обеспечение надлежащего содержания и ремонта объектов и элементов благоустройства территорий муниципальных образований.

2. Целями Программы являются:

повышение комфортности городской среды, повышение индекса качества городской среды на территориях населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел., входящих в состав поселений муниципального образования «Чародинский район», на 30 процентов;

создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды до 30 процентов.

3. Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

создание механизмов развития комфортной городской среды на территориях поселений Чародинского района;

обеспечение комплексного развития населенных пунктов с учетом индекса качества городской среды.

III. Сроки реализации Программы, контрольные этапы

и сроки их реализации

Реализация Программы рассчитана на один этап с 2019 по 2024 год. Перечень основных мероприятий Программы со сроками наступления контрольных событий приведен в Приложении № 2.

IV. Обоснование значений целевых индикаторов

и показателей Программы

Показатели и индикаторы Программы приняты в увязке с ее целями и задачами и, с учетом необходимости обеспечения достижения приоритетов государственной политики в сфере реализации Программы.

Достижение показателей и индикаторов обеспечивается путем выполнения (реализации) всех мероприятий Программы.

Перечень показателей и индикаторов Программы с расшифровкой плановых значений по годам ее реализации приведен в Приложении № 1.

Количество показателей Программы сформировано исходя из принципов необходимости и достаточности для достижения целей и решения поставленных задач.

Использованная система показателей (индикаторов) Программы позволяет очевидным образом оценивать прогресс в достижении всех целей и решении всех задач Программы и охватывать существенные аспекты достижения цели и решения задачи. Показатели (индикаторы) имеют запланированные по срокам исполнения количественные значения. Значения показателей (индикаторов) могут уточняться.

V. Информация по ресурсному обеспечению Программы

Общий объем финансирования Программы в 2019-2024 годах за счет всех источников составляет 10114,0 тыс. руб., из них:

за счет средств федерального бюджета – 9507,16 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета Республики Дагестан – 101,14 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 505,7 тыс. рублей,

в том числе на 2020 год:

общий объем средств – 2940,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 2763,6 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета РД – 29,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 147,0 тыс. рублей

в том числе на 2021 год:

общий объем средств – 2940,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 2763,6 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета РД – 29,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 147,0 тыс. рублей

в том числе на 2022 год:

общий объем средств – 1294,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 1216,36 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета РД – 12,94 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 64,7 тыс. рублей

в том числе на 2023 год:

общий объем средств – 2940,0 тыс. рублей, из них:

за счет средств федерального бюджета – 2763,6 тыс. рублей;

за счет средств республиканского бюджета РД – 29,4 тыс. рублей;

за счет средств местного бюджета – 147,0 тыс. рублей

Расходы на реализацию мероприятий Программы также приведены
в Приложении № 3 к Программе.

VI. Описание мер регулирования органами местного самоуправления

Ответственный исполнитель Программы – Администрация, совместно с участниками Программы несут ответственность за качественное и своевременное исполнение мероприятий, эффективное использование выделяемых бюджетных средств.

1. Для обеспечения реализации Программы Администрация, как ответственный исполнитель:

ежегодно заключает с ответственным исполнителем государственной программы Республики Дагестан «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2019-2024 годы – Министерством строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Республики Дагестан (Минстрой Дагестана) Соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Дагестан бюджету муниципального образования «Чародинский район» на поддержку Программы (далее – Соглашение);

ежегодно согласовывает с Минстроем Дагестана уточненные показатели эффективности Программы на соответствующий год и ежегодно отчитывается о ходе их выполнения;

осуществляет реализацию мероприятий Программы;

обеспечивает назначение ответственного лица и размещение информации в модуле «Формирование комфортной городской среды» государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ);

обеспечивает внесение изменений в мероприятия Программы;

представляет отчеты и информацию о ходе реализации Программы.

Экспертные проверки хода реализации Программы осуществляются общественной комиссией, в состав которой включаются представители органов местного самоуправления, политических партий и движений, общественных организаций, объединений предпринимателей и иных лиц, созданной постановлением администрации муниципального образования «Чародинский район» от 12.12.2017 г. № 123.

2. Реализация мероприятий Программы связана с рисками, оказывающими влияние на конечные результаты, к числу которых относятся:

бюджетные риски, связанные с дефицитом бюджетных средств и возможностью невыполнения мероприятий Программы;

социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий;

управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией Программы, недостаточно высоким уровнем качества проектов по благоустройству и т.д.

Для предотвращения рисков, снижения вероятности возникновения неблагоприятных последствий и обеспечения бесперебойности реализации мероприятий Программы Администрация реализует следующие возможности:

реализация на территории муниципального образования требования об обязательном закреплении за собственниками, законными владельцами (пользователями) обязанности по содержанию прилегающей территории;

наличие сформированного запроса потребителя на проживание в комфортной и безопасной городской среде, системы «обратной связи»;

проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации, в целях стимулирования активности участия граждан и бизнеса в реализации проектов по благоустройству;

проведение обучения представителей Администрации и их последующее участие в реализации проектов, что позволит создать современные компетенции по вопросам создания комфортной городской среды и реализовать проекты по благоустройству с учетом современных требований;

формирование четкого графика реализации Соглашения с максимально конкретными мероприятиями, сроками их исполнения и ответственными лицами;

создание системы контроля и мониторинга в режиме онлайн за исполнением Соглашения, позволяющей оперативно выявлять отклонения от утвержденного графика и устранять их.

VII. Перечень программных мероприятий

и механизм реализации Программы

Основные мероприятия Программы сформированы исходя из необходимости комплексного решения поставленных задач и достижения целей, направленных на повышение уровня благоустройства территорий муниципальных образований, с указанием целевых показателей и сроков их реализации.

1. Для решения задач планируется проведение следующих основных мероприятий:

благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях;

благоустройство общественных территорий в муниципальных образованиях;

реализация комплексных проектов благоустройства территорий в муниципальных образованиях;

проведение мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности городской среды для различных групп населения, в том числе создание безбарьерной среды для маломобильных граждан в зоне общественных пространств муниципальных образований.

Кроме того, формализация показателей (индикаторов) Программы и установление их значений выполнены с учетом их соотношения с показателями Правил предоставления федеральной субсидии, Правил предоставления республиканской субсидии, паспорта Приоритетного проекта, документов стратегического планирования федерального и республиканского уровней с обеспечением преемственности в наименованиях показателей различных уровней и методики их расчета.

2. При формировании Программы Администрацией осуществляются следующие мероприятия (в том числе в порядке подготовки к формированию Программы):

анализ состояния территориального развития муниципальных образований, в том числе определение перспективы их развития;

формирование соответствующих перечней и определение приоритетов развития с учетом полученной информации;

проведение инвентаризации и составление документов (в том числе в электронном виде), описывающих все объекты благоустройства, расположенные на территориях муниципальных образований, их техническое состояние, типологизацию указанных объектов, а также структуру собственности земельных ресурсов и объектов благоустройства (по видам собственности), нанесение описываемых объектов благоустройства на карты;

проведение описания существующих проблем на основании проведенного анализа, формирование предложений по их решению;

экспертный анализ полученных материалов, в том числе с привлечением соответствующих муниципальных образований, и выработка по их результатам предложений по мероприятиям для включения в Программу;

проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий для их включения в муниципальные программы формирования современной городской среды;

формирование адресного перечня всех дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Программы исходя из минимального перечня работ по благоустройству, по итогам проведения инвентаризации и общественного обсуждения проекта Программы. Очередность благоустройства определяется в порядке поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ. К заинтересованным лицам относятся представители органов власти, местного самоуправления, бизнеса, общественных объединений, физические лица, заинтересованные в проекте благоустройства и готовые участвовать в его реализации;

формирование адресного перечня всех общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в период реализации Программы, по итогам проведения инвентаризации и общественного обсуждения проекта Программы;

формирование адресного перечня объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, подлежащих благоустройству не позднее 2022 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными с Администрацией соглашениями, по итогам проведенной инвентаризации и общественного обсуждения проекта Программы.

проведение мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее последнего года реализации Федерального проекта в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

 проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, благоустройство дворовых территорий которых выполняется с использованием субсидии из республиканского бюджета;

заключение соглашений по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 июля года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству общественных территорий, не позднее 1 мая года предоставления субсидии – для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий, за исключением случаев обжалования действий (бездействия) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательством РФ, при которых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного обжалования.

подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, который предполагается реализовать в соответствующем году, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включаются текстовое и визуальное описания проектов, их концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующей территории, в соответствии с Порядком, установленным в Приложении № 5 к Программе;

актуализация соглашений с Минстроем Дагестана, в целях софинансирования муниципальных программ;

актуализация Программы, подготовленной с учетом методических рекомендаций Минстроя России, с проведением общественных обсуждений;

реализация мероприятий по благоустройству общественных, дворовых территорий, предусмотренных Программой;

представление не позднее 20 ноября текущего финансового года в Минстрой Дагестана для направления на конкурс Минстроя России по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее одного реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории;

3. С учетом результатов общественного обсуждения, проведенного в установленном порядке, а также значимости территорий (открытые общественные пространства, отвечающие как минимум двум критериям – центральность расположения, историко-культурная и/или природная значимость, высокая популярность (востребованность) у населения) в целях благоустройства отобраны следующие объекты, расположенные на территориях муниципальных образований:

|  |
| --- |
| Адресный перечень многоквартирных домов, дворовые территории которых отобраны и подлежат благоустройству |
| №№п/п | Адреса дворовых территорий многоквартирных домов  | Минимальныйперечень работ по благоустройству | Год реализации |
| 1. | с. Цуриб | Благоустройства территорий, установка скамеек, установка урн для мусора, устройство детских площадок, устройство беседок, устройство пандусов  |  |  |  |  |  |  |
| Адресный перечень общественных территорий, прошедших общественное обсуждение и, подлежащих благоустройству |
| №№ п/п |  Наименование и адрес общественной территории | Перечень работ поблагоустройству | Год реализации |
| 1. | с. Цуриб, Сквер в аэродроме возле мини-футбольной площадки | Устройство пешеходных дорожек, обеспечение освещения, установка скамеек, установка урн для мусора, установка малых архитектурных форм, ограждений, озеленение  |  | 2020 |  |  |  |  |
| 2. |  с. Цуриб, Общественная территория, площадь имени Имама Шамиля |  |  | 2021 |  |  |  |
| 3. | с. Ириб, Благоустройство общественной территории возле речки Дарган |  |  |  | 2022 |  |  |
| 4. | с. Цуриб, общественная территория по ул. Абдулмеджидова |  |  |  |  | 2023 |  |
| Адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей |
| №№ п/п | Наименование объекта | Перечень работ | Год реализации |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 |  |  |

4. Мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства объектов недвижимого имущества и земельных участков, предоставленных для их размещения, проводятся в соответствии с Порядком инвентаризации благоустройства дворовых территорий, общественных территорий, территорий индивидуальной жилой застройки и территорий в ведении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденным приказом Минстроя Дагестана от 16 июня 2017 г. № 112. По итогам проведения инвентаризации составляется Паспорт благоустройства территории по установленной форме.

5. Реализация мероприятий муниципальных программ по благоустройству дворовых территорий осуществляется в соответствии с минимальным перечнем видов работ по благоустройству дворовых территорий, софинансируемых за счет средств, полученных муниципальным образованием в качестве субсидии из республиканского бюджета (далее – минимальный перечень работ по благоустройству) и перечнем дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий, в целях софинансирования которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из республиканского бюджета (далее – дополнительный перечень работ по благоустройству).

Минимальный и дополнительный перечни работ по благоустройству устанавливаются государственной программой РД «Формирование современной городской среды в Республике Дагестан» на 2019-2024 годы.

Состав минимального перечня работ: ремонт дворовых проездов; освещение дворовых территорий; установка скамеек; установка урн для мусора; устройство детских площадок; устройство беседок; устройство пандусов.

Состав дополнительного перечня работ: оборудование автомобильных парковок, устройство спортивных площадок, устройство декоративных ограждений, устройство контейнерных площадок, завоз грунта и озеленение территорий, кронирование деревьев.

В состав дополнительного перечня работ по благоустройству включаются: оборудование автомобильных парковок; устройство спортивных площадок; устройство декоративных ограждений; устройство контейнерных площадок; завоз грунта озеленение территорий; кронирование деревьев. При этом расходные обязательства муниципального образования целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий софинансируются из республиканского бюджета: при наличии решения собственников помещений многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, принятии созданного результате благоустройства имущества состав общего имущества многоквартирного дома; при софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Данное условие распространяется на дворовые территории, ранее не включенные муниципальные программы формирования современной городской среды, включены настоящую Программу муниципальные программы после вступления силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. 106 «О внесении изменений приложение 15 государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным комфортным жильем коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

6. Мероприятия по благоустройству территорий в рамках реализации Программы выполняются с учетом обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

Утвержденными дизайн - проектами благоустройства дворовых территорий и общественных территорий обязательно учитываются мероприятия по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности городской среды для инвалидов и маломобильных групп населения.

VIII. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы

1. В результате принятия обновленных правил благоустройства, соответствующих федеральным методическим рекомендациям и реализации Программы, принятой с учетом мнения населения, территориального общественного самоуправления Чародинскогорайона будет создан механизм реализации мероприятий по благоустройству, отвечающий современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан и, предполагающий масштабное вовлечение граждан в реализацию указанных мероприятий, что позволит увеличить объем реализуемых мероприятий и реально улучшит качество среды проживания в муниципальных образованиях.

Будет построена модель реализации проектов по благоустройству, связывающая все уровни власти (федеральный, региональный, муниципальный) и непосредственно жителей и создающая четкую модель движения в реализации проекта с заранее обозначенными правилами отбора и поддержки проектов.

2. Созданная система оценки качества городской среды позволит обеспечить проведение на постоянной и системной основе оценки муниципальных образований, с вовлечением в эту работу самих граждан, привлечь внимание органов власти и общественности к решению одной из ключевых проблем современного состояния городской среды – ее агрессивности и не комфортности для человека.

 3. Реализация на территориях муниципальных образований Чародинского муниципального образования в 2019-2024 годах комплекса первоочередных мероприятий по благоустройству также приведет к:

созданию механизма и современной муниципальной нормативной правовой базы реализации мероприятий по благоустройству, отвечающих современным требованиям к созданию комфортной среды проживания граждан;

формированию системы конкурсного отбора проектов по благоустройству, предполагающей отбор лучших и востребованных гражданами проектов;

повышению качества городской среды на территориях реализации проектов;

дополнительному приросту рабочих мест.

При этом, предоставляемая республиканская субсидия поможет в реализации знаковых муниципальных проектов по благоустройству, что в свою очередь позволит вовлечь в реализацию проектов по благоустройству непосредственно граждан и бизнес, в том числе путем поощрения инициированных проектов гражданами или бизнесом. Тем самым создается сквозная («сверху вниз» и «снизу вверх») система вовлечения в процесс благоустройства конкретной территории и синхронизация действий власти, граждан и бизнеса.

IX. Описание методики проведения оценки

социально-экономической эффективности Программы

1. Оценка эффективности реализации Программы проводится с использованием показателей выполнения Программы, мониторинг и оценка степени, достижения целевых значений которых позволяют проанализировать ход выполнения Программы и выработать правильные управленческие решения.

2. Методика оценки эффективности Программы представляет собой алгоритм оценки в процессе (по годам реализации Программы) и по итогам реализации Программы результативности Программы исходя из оценки соответствия текущих значений показателей их целевым значениям.

3. Оценка результативности использования субсидии из республиканского бюджета осуществляется путем анализа выполнения установленных Соглашением обязательств, а также сравнения установленных целевых значений показателей их достигнутым значениям.

X. Потребность в трудовых ресурсах для реализации Программы

Реализация Программы осуществляется в населенных пунктах с численностью населения свыше 1000 человек, посредством реализации, утверждаемого органом местного самоуправления муниципального образования, муниципальной программы.

Для непосредственного выполнения работ на благоустраиваемых объектах Администрация привлекает подрядные организации по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд, в целях реализации муниципальной программы. Прогноз динамики показателя «Создание рабочих мест» в рамках Программы приведен в Приложении № 4.

Подготовка кадров ответственного исполнителя и участников Программы осуществляется за счет бюджетных средств, в соответствии с планами профессиональной переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских (муниципальных) служащих Республики Дагестан.

Повышение уровня подготовки государственных гражданских (муниципальных) служащих по вопросам формирования комфортной городской среды осуществляется и посредством их участия в проводимых на федеральном и республиканском уровнях тематических сессиях, конференциях, семинарах и вебинарах.

Потребность в дополнительных бюджетных средствах на указанные мероприятия, в целях реализации Программы, отсутствует.

XI. Вовлечение граждан, организаций

в процесс обсуждения и реализации Программы

1. Участие граждан, организаций в процессе обсуждения и реализации Программы осуществляется в соответствии с целевой моделью по организации общественного участия, а также вовлечению бизнеса и граждан в реализацию проектов благоустройства городской среды, разработанной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, и с Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, Порядком проведения общественного обсуждения проекта Программы, утвержденных постановлениями администрации муниципального образования «Чародинский район» от 12.12.2017 г. № 123 в следующих формах:

- совместное определение целей и задач по развитию дворовых и общественных территорий, инвентаризация проблем и потенциалов указанных территорий (применительно к дворовым территориям пределы инвентаризации и совместного принятия решений ограничиваются соответствующей дворовой территорий);

- организация широкого общественного участия в выборе общественных территорий, приоритетных для благоустройства;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, малых архитектурных форм, включая определение их функционального назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов, типов покрытий, озеленения, освещения и осветительного оборудования дворовой и общественной территории;

- согласование проектных решений с участниками процесса проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей, предпринимателей, собственников соседних территорий и других заинтересованных сторон;

- опубликование в средствах массовой информации перечня общественных территорий, отобранных муниципальной общественной комиссией;

- обеспечение подготовки и опубликования в средствах массовой информации проектов благоустройства общественных территорий, отобранных муниципальной общественной комиссией;

- обеспечение учета предложений собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица), о включении дворовой территории в муниципальную программу;

- обеспечение рассмотрения предложений заинтересованных лиц, жителей населенного пункта о мероприятиях по благоустройству дворовой, общественной территории на заседаниях муниципальной общественной комиссии с участием представителей таких лиц;

- осуществление общественного (контроля собственников помещений в многоквартирных домах – применительно к дворовым территориям) контроля над процессом реализации проекта по благоустройству муниципальной территории общего пользования и дальнейшей их эксплуатации (включая как возможность для контроля со стороны любых заинтересованных сторон, так и формирование рабочей группы, общественного совета проекта, либо наблюдательного совета проекта);

2. При реализации проектов по благоустройству дворовых и общественных территорий, обеспечивается информирование граждан, организаций о планирующихся изменениях и возможности участия в этом процессе путем:

- создания единого  информационного интернет - ресурса (сайта или приложения) который будет решать задачи по сбору информации, обеспечению «онлайн» участия и регулярному информированию о ходе проекта, с публикацией фото, видео и текстовых отчетов по итогам проведения общественных обсуждений;

- работы с местными СМИ, охватывающими широкий̆ круг людей разных возрастных групп и потенциальные аудитории проекта;

- вывешивания афиш и объявлений на информационных досках в подъездах жилых домов, расположенных в непосредственной близости к проектируемому объекту, а также на специальных стендах на самом объекте, в местах притяжения и скопления людей (общественные и торгово-развлекательные центры, знаковые места и площадки), в холлах значимых и социальных инфраструктурных объектов, расположенных по соседству с проектируемой территорией или на ней (поликлиники, ДК, библиотеки, спортивные центры), на площадке проведения общественных обсуждений (в зоне входной группы, на специальных информационных стендах). Стенды могут работать как для сбора анкет, информации и обратной связи, так и в качестве площадок для обнародования всех этапов процесса проектирования и отчетов по итогам общественных обсуждений.

- организация приема предложений о благоустройстве дворовых территорий в различных форматах (по электронной почте, нарочно (путем организации специального пункта приема предложений на территории уполномоченного органа).

3.Финансовое участие заинтересованных лиц, организаций в рамках Программы, не предусматривается.

4. В реализации проектов по благоустройству в рамках Программы предусматривается трудовое участие граждан, организаций.

Участие граждан, организаций в трудовой (не денежной) форме выражается в:

- выполнении жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора) и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, посадка деревьев, охрана объекта);

- предоставление строительных материалов, техники и т.д.;

- обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников.

Документами (материалами), подтверждающими трудовое участие являются отчет подрядной организации о выполнении работ, включающий информацию о проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчет совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквартирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием граждан. При этом, в качестве приложения к такому отчету представляются фото, видеоматериалы, подтверждающие проведение мероприятия с трудовым участием граждан с размещением их в средствах массовой информации, социальных сетях, информационно-телекоммуникационной сети Интернет (далее – сеть Интернет).

XII. Особенности осуществления контроля

за реализацией Программы

Координацию и контроль за ходом выполнения Программы, в том числе за реализацией конкретных мероприятий в рамках Программы, организацию общественных обсуждений проекта Программы, оценку предложений заинтересованных лиц для включения в Программу, осуществляет общественная комиссия по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской средств муниципальном образовании «Чародинский район» на 2019-2024 годы, образованная постановлением администрации муниципального образования «Чародинский район» от 24.11.2017 г. № 120 (далее - общественная комиссия).

В состав общественной комиссии, в соответствии с Методическими рекомендациями по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды на 2019-2024 годов, утвержденными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 18 марта 2019 г. № 162/пр, включены представители органов местного самоуправления муниципального образования «Чародинский район», местных отделений политических партий, общественных организаций, функционирующих на территории Чародинскогорайона.

Организация деятельности общественной комиссии осуществляется в соответствии с Положением об общественной комиссии, утвержденным согласно типовой форме, утвержденной Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

При этом, проведение заседаний общественной комиссии осуществляются в открытой форме с использованием видеофиксации с последующим размещением соответствующих записей, протоколов заседаний в открытом доступе на сайте Администрации в сети Интернет.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Чародинский район»

на 2019-2024 годы

СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя (индикатора) | Единица измерения | Значения показателей |
| 2019 год <1> | 22020 год | 22021 год | 22022 год | 22023 год | 22024 год |
| 1. | Увеличение значения индекса качества городской среды на территориях населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел., входящих в состав поселений муниципального образования «Гунибский район», на 30 процентов | проц. | 0 | 10 | 20 | 30 |  |  |
| 2. | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | проц. | 0 | 12 | 15 | 20 |  |  |
| 3. | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды | ед. | 0 | 1 | 1 | 1 |  |  |
| 4. | Количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в государственные и муниципальные программы формирования современной городской среды | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ в муниципальном образовании «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН» НА

2019-2024 ГОДЫ

<1> Значения показателей фиксируются на 1 января следующего за отчетным года.

Приложение № 2

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Чародинский район»

на 2019-2024 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ в муниципальном образовании «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2019-2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Основныемероприятия | Ответственный исполнитель | Срок реализации | Вид доку мента, результат | Связь с показателями Программы  |
| Начало | Конец |
| 1. | Проведение общественных обсуждений и определение территорий и мероприятий по благоустройству таких территорий при включении объектов в муниципальную программу формирования современной городской среды (далее - Программа) | Органы местного самоуп равления (ОМС) МООбщест венные комиссии МО | ежегодно 01.02.2019 -2024 гг. | ежегодно 10.02.2019-2024 гг. | Перечень террито рий, меропри ятий | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, прожив. в МО, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 2. | Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов благоустройства дворовых и общественных территорий, включенных в Программу  | ОМС МО,Общест венные комиссии МО | ежегодно 10.02.2019 -2024 гг. | ежегодно 20.02.2019-2024 гг. | дизайн-проекты | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, прожив. в МО, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 3. | Актуализация муниципальной программы формирования современной городской среды с проведением общественных обсуждений проекта муниципальной программы, подготовленной с учетом методических рекомендаций Минстроя России | ОМС МО | ежегодно 20.02.2019 -2024 гг. | ежегодно 20.03.2019 -2024 гг. | НПА ОМС МО | Увеличение значения индекса качества городской среды на территориях населенных пунктов с численностью населения свыше 1000 чел., входящих в состав поселений муниципального образования «Чародинский район», на 30 процентов  |
| 4. | Актуализация соглашения с Минстроем РД, в целях предоставления субсидии на софинансирование муниципальной программы | ОМС МО | ежегодно 20.03.2019 -2024 гг. | ежегодно 25.03.2019 -2024 гг. | Соглаше ние | Увеличение значения индекса качества городской среды на территориях населенных пунктов муниципального образования «Чародинский район», на 30 процентов  |
| 5. | Вовлечение граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды в решение вопросов развития городской среды  | ОМС МО | 01.02. 2019 г. | 31.12. 2024 г. | 30 % граждан от 14 лет приняли участие в вопросах городской среды | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, прожив. в МО, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 6 | Размещение информации в системе мониторинга реализации государственной и муниципальных программ формирования современной городской среды | ОМС МО | Посто янно с 01.02. 2019 г. | 31.12. 2024 г. | Инфор мация | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды в возрасте от 14 лет, прожив. в МО, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды |
| 7. | Благоустройство общественных территорий в с.с. Цуриб, Ириб  | ОМС МО | 01.06.2019 г. | 31.12. 2024 г. | Благоуст роено 4 общест венных террито рий | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды |
| 8. | Представление в Минстрой России на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее одного реализованного проекта по благоустройству общественной территории | ОМС МО | 01.11. 2019-2024 гг. | 20.11. 2019-2024 гг. | 1 проект, направленный на конкурс по отбору лучших практик проектов | Количество благоустроенных общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды |

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Чародиский район»

на 2019-2024 годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ в муниципальном образовании «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2019-2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименованиепрограммы | Ответственныйисполнительпрограммы | Источникфинансирования | Объемы бюджетныхассигнований (тыс. рублей) |
| всего | в том числе по годам: |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| Муници пальная прог рамма «Форми рование совре менной город ской среды в муници пальном образовании Чародинский район» на 2019-2024 годы  | Администрация муници пального образования «Чародинский район»  | Всего, в том числе:Феде ральный бюджетРеспубликанский бюджет РДМестный бюджет МО «Чародинский район» | 10114,09507,16101,14505,7 |  | 2940,02763,629,4147,0 | 2940,02763,629,4147,0 | 1294,01216,3612,9464,7 | 2940,02763,629,4147,0 |  |
|  |

Приложение № 4

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Чародиский район»

на 2019-2024 годы

ПРОГНОЗ ДИНАМИКИ ПОКАЗАТЕЛЯ «СОЗДАНИЕ РАБОЧИХ МЕСТ» В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ в муниципальном образовании «ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН»

НА 2019-2024 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие/отрасль экономики | Муниципальное образование | Наименование организации, инвестиционного проекта, хозяйствующего субъекта | 2019-2024 годы |
| Общее количес тво вновь созданных рабочих мест | в том числе высоко произво дительных рабочих мест | из графы 5: |
| посто янных | сезон ных | временных (использо ванных при строитель стве, реконструкции объектов) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Реализация мероприятий по благоуст ройству общественных, территорий, предусмот ренных муниципальной программой формирования современной городской среды | Муниципальное образование «Чародинский район»  | Подрядные организации, отобранные муниципальным образованием по результатам конкурсных торгов для выполнения работ по благоустройст ву объектов, в соответствии с муниципальными контрактами | Ежегодно по 5 рабочих мест | 0 | 0 | 0 | Ежегодно по 5 рабочих мест |

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

в муниципальном образовании «Чародинский район»

на 2019-2024 годы

ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ, ОБСУЖДЕНИЯ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ

И УТВЕРЖДЕНИЯ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВЫХ

И ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ

ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ в муниципальном образовании

«ЧАРОДИНСКИЙ РАЙОН» НА 2019-2024 ГОДЫ (далее – Программа)

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий и общественных территорийпри включении предложений в Программу (далее – Порядок) и разработан в соответствии Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710 (Приложение № 15) и Правилами благоустройства территорий муниципальных образований муниципального образования «Чародинский район», в целях обеспечения единой концепции архитектурного облика городской среды в сс. Цуриб и Ириб (далее – муниципальные образования).

1.2. Под дизайн-проектами благоустройства дворовых территорий и общественных территорий**,** включаемых в Программу понимается графический и текстовый материал с описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Дизайн-проект разрабатывается в виде проектно-сметной документации по благоустройству - архитектурных, планировочных, ландшафтных, дизайнерских, инженерно-технических решений, в том числе деталей и узлов, необходимых и достаточных для производства строительно-монтажных работ.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: лица, уполномоченные на представление предложений о включении дворовой или общественной территории в Программу, собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории и (или) общественной территории, подлежащей благоустройству (далее – заинтересованные лица).

2. РАЗРАБОТКА ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

2.1. Разработка дизайн-проектов осуществляется в соответствии с Правилами благоустройства территорий муниципальных образований муниципального образования «Чародинский район», требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными и иными нормами и правилами, с учетом мероприятий по обеспечению физической, пространственной, информационной доступности дворовых и общественных территорий для инвалидов и маломобильных групп населения.

2.2. До начала разработки проекта комплексного благоустройства территории осуществляется предпроектный анализ и формирование видения проекта – определение границ участка проектирования, анализ существующего положения, выявление индивидуальных особенностей и проблем территории, сбор исходных данных, а также идей и пожеланий местных жителей. Результаты взаимодействия заинтересованных лиц оформляются и визуализируются для обеспечения максимально широкого доступа.

2.3. Дизайн-проект разрабатывается с учетом единого подхода к формированию современной комфортной городской среды и включает в себя текстовую (описательную) часть и графическую часть, в том числе в виде визуализированных изображений предлагаемого проекта.

Текстовая часть включает в себя следующие разделы:

- общая пояснительная записка;

- фотофиксация и описание существующего положения и объектов.

Графическая часть включает в себя:

- схему планировочной организации территории;

- план расстановки малых архитектурных форм и оборудования,

- спецификацию малых архитектурных форм и элементов;

- 3D-визуализацию (не менее двух изображений).

2.4. Разработка дизайн-проектов осуществляется администрацией муниципального образования «Чародинский район» (далее – Администрация) в течение пяти дней со дня утверждения общественной комиссией по оценке предложений заинтересованных лиц, осуществлению контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской средств муниципальном образовании «Чародинский район» на 2019-2024 годы (далее - общественная комиссия) протоколов оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на включение в адресные перечни дворовых и общественных территорий Программы.

2.5. Разработка дизайн-проектов благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимального перечня работ по благоустройству, установленного Правительством Республики Дагестан.

3. ОБСУЖДЕНИЕ, СОГЛАСОВАНИЕ И УТВЕРЖДЕНИЕ

ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

3.1. Для обсуждения с заинтересованными лицами,разработанные дизайн - проекты размещаются на официальном сайте Администрации.

3.2. В целях согласования дизайн-проектов благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, Администрация уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта Программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня его изготовления.

3.3. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн - проекта, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.4. Одобренные общественной комиссией дизайн-проекты с указанием адресов размещения объектов утверждаются главой Администрации в течение двух рабочих дней. Дизайн-проекты утверждаются в двух экземплярах, один экземпляр направляется в Минстрой РД, другой хранится в Администрации.

4. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В ОБСУЖДЕНИИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ ЛИЦАМИ ДИЗАЙН-ПРОЕКТОВ

4.1. Заявка на участие в обсуждении дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома и (или) общественной территории муниципального образования (далее – Заявка) подается заинтересованным лицом в Администрацию в письменной форме в срок, установленный в сообщении о проведении отбора дворовых и общественных территорий и подлежит обязательной регистрации в журнале учета входящей корреспонденции.

Срок подачи Заявок должен составлять не более 14 календарных дней с момента опубликования сообщения на сайте организатора обсуждения с заинтересованными лицами дизайн-проектов.

Все листы Заявки и прилагаемые документы должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка должна быть скреплена печатью участника обсуждения (для юридических лиц) и подписана участником обсуждения.

4.2. К Заявке прилагаются следующие документы:

1) протокол общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в котором определен состав заинтересованных лиц из числа собственников помещений для участия в обсуждении с заинтересованными лицами дизайн-проектов дворовых территорий многоквартирных домов;

2) дизайн-проект с внесенными изменениями с учетом технической возможности, и без изменения проектно-сметной документации.

4.3. Рассмотрение Заявок осуществляется общественной комиссией, в соответствии с требованиями, установленным настоящим Порядком, о чем составляется протокол заседания комиссии (далее – Протокол), в котором в обязательном порядке оцениваются Заявки всех участников, с указанием изменений и другой информации.

4.4. Протокол подписывается всеми членами комиссии, присутствовавшими на заседании и размещается на официальном сайте Администрации и в средствах массовой информации в течение трех рабочих дней с момента его подписания.

В случае, если по окончании срока подачи Заявок подана только одна Заявка на участие в обсуждении, комиссия рассматривает указанную Заявку.

Если Заявка соответствует требованиям и условиям настоящего Порядка работы, указанные в проектно-сметной документации, должны выполняться в соответствии с внесенными изменениями в дизайн-проект.

В случае признания обсуждения несостоявшимся работы выполняются по ранее согласованному дизайн-проекту.

Приложение

 к Порядку разработки, обсуждения

с заинтересованными лицами и утверждения

дизайн-проектов благоустройства

дворовых и общественных территорий

при включении предложений в Программу

ЗАЯВКА

на участие в обсуждении с заинтересованными лицами

и утверждении дизайн-проектов

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Куда: Администрация муниципального образования «Чародинский район»:  с. Цуриб, пл. Шамиля 1

Наименование участника обсуждения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Местонахождение участника обсуждения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (юридический адрес и почтовый адрес, местожительства)

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Паспортные данные (для физического лица)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Номер контактного телефона (факса)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Изучив порядок проведения обсуждения с заинтересованными лицами

дизайн - проектов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (наименование участника отбора)

в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (наименование должности и Ф.И.О., подписавшего заявку)

изъявляет желание участвовать в обсуждении дизайн - проекта.

Предлагаем внести изменения\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (вид работ, адрес территории)

Протокол заседания комиссии просим Вас письменно направить в адрес уполномоченного представителя: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (ФИО представителя, адрес)

К настоящей заявке прилагаются документы на \_\_\_\_ л.

Должность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (подпись, фамилия, имя, отчество подписавшего заявку)